ODD

앱 v4.0  전략 기획 보고서

10년차 프로그래머 · 기획자 · 마케터 관점의 종합 분석 및 개선안

작성일: 2026.06  |  현재: v3.1.0  →  목표: v4.0

| 현재 버전 | 목표 버전 | 개선 항목 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| v3.1.0 | v4.0 | 11개 요청 + 8개 전문가 추가 | 4단계 / 약 8개월 |

# 목   차

# 1. 현황 진단 및 스크린샷 분석

제공된 스크린샷(v3.1.0)과 코드베이스를 기반으로 현재 앱의 강점 및 개선 필요 영역을 분석한다.

## 1.1 강점

- AI 코스 추천 엔진 — Gemini + Thompson Sampling + PlaceRanker 6요소 스코어링 완성

- 장소 데이터 3-소스 통합 — 네이버/카카오/Google Places 병렬 fetch

- 인앱 WebView 블로그 리뷰 + PC URL 자동 우회 (Naver 로그인 벽 대응)

- 홈 화면 퀵 필터 배너 — 원탭 카테고리·영업중 탐색 진입 (v3.1.0 신규)

- 지역 2단계 드릴다운 (시→구) 바텀시트, 최근 지역 캐시

- 문화행사 실시간 연동 + 탐색 화면 전용 탭

- Thompson Sampling 취향 학습 + 온보딩 퀴즈 콜드스타트

## 1.2 개선 필요 영역

- 컬러 시스템: 핑크 계열이 20-30대 커플 앱 포지셔닝에 맞지 않음. 섹션마다 색상이 달라 시각적 산만함

- 하단 탭: "AI코스" 라벨/아이콘이 서비스 가치를 직관적으로 표현하지 못함

- 홈 화면: 컬러가 너무 많고 섹션 간 시각적 위계 약함 — CatchTable 대비 산만

- 백엔드 부재: 현재 100% 로컬 — 커뮤니티/프로필/커플 기능 불가

- 인증 없음: 사용자 식별 불가 → 소셜 기능, 클라우드 저장 불가

- 위치 계층: 시→구 2단계만, 동(洞) 단위 선택 미지원

- 문화행사: 지역 표시 없음, 상세보기 없음, 외부 링크만

- 수익화 모델: 현재 매출 구조 전무

- 애널리틱스: 사용자 행동 데이터 수집 0 — 개선 방향 판단 불가

# 2. 색상 시스템 리뉴얼 권고안

핑크(#FF5A5F)에서 벗어나 더 세련되고 젠더 뉴트럴한 팔레트로 전환한다.

## 2.1 후보 팔레트 비교

| 팔레트 | Primary | 분위기 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 딥 인디고 ★ 추천 | #3A4F9E | 지적·모던·프리미엄 | 20-35세 커플, 젠더 뉴트럴, CatchTable급 품격 |
| B. 딥 티얼 | #0F6B8A | 청량·신뢰·세련 | 좋으나 데이트 앱 연상 약함 |
| C. 앤트러사이트 | #2D3748 | 고급·차분·중성 | 너무 어두움, 밝은 감성 부족 |
| D. 버건디 | #8B2252 | 로맨틱·성숙·품격 | 핑크와 유사계열, 차별화 약함 |

## 2.2 추천 팔레트: 딥 인디고 시스템

추천 이유: 인디고 블루는 신뢰·지성·프리미엄을 동시에 상징하며 20-35세 커플 앱에 최적화된 색상이다. CatchTable이 오렌지·화이트로 "예약 앱"임을 강조하듯, ODD는 인디고로 "AI 큐레이션 데이트 앱"임을 각인시킨다.

| 역할 | HEX | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| Primary | #3A4F9E | 주요 버튼, 선택 탭, 핵심 CTA, AppBar 아이콘 |
| Primary Light | #EEF1FA | 선택 카드 배경, 칩 배경, 섹션 하이라이트 |
| Primary Mid | #7B8EC8 | 서브 텍스트, 아이콘 비활성 |
| Accent 코랄 | #E8563A | "AI 코스 생성" CTA 버튼 1개에만 집중 사용 |
| Background | #F7F7FA | 앱 전체 배경 (차가운 흰색) |
| Surface | #FFFFFF | 카드, 바텀시트, 모달 배경 |
| Text Dark | #1F2937 | 제목, 주요 본문 |
| Text Mid | #6B7280 | 서브 설명, 날짜, 부가정보 |

적용: app_theme.dart 단일 파일 수정 → 전체 화면 자동 반영 (공수 약 2시간)

# 3. 요청사항 11개 — 상세 분석 및 구현 방안

## ① 하단 탭 재구성

홈 / 내 주변 / 추천 / 마이 코스 / MY  — 5탭 체계 유지, 역할 명확화

| 탭 | 아이콘 | 현재 | 변경안 및 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈 | home_rounded | HomeScreen | 유지 — 진입 허브 역할 |
| 내 주변 | near_me_rounded | 탐색(explore) | "탐색" → "내 주변" 개명. 현재 위치 기반 장소 + 지도 뷰 강조 |
| 추천 | auto_awesome_rounded | AI코스 | "AI코스" → "추천". 아이콘: 스파클→별. 취향 큐레이션 인식 제고 |
| 마이 코스 | route_rounded | 저장(saved) | "저장" → "마이 코스". 내 코스 + 커뮤니티 2개 서브탭 포함 (Phase 2) |
| MY | person_rounded | MyScreen | 유지. 사용자 검색 기능 추가 (Phase 2) |

난이도: ★☆☆☆☆ ¦ 예상 공수: 1일 ¦ 우선순위: Phase 1 즉시

## ② 홈 화면 리디자인 — CatchTable 스타일

- CatchTable 홈의 핵심: 화이트 배경 + 강한 타이포그래피 + 단일 포인트컬러 + 카드 그리드

- 현재 문제: 그라디언트 카드 6가지 색상, 히어로배너·테마캐러셀·시간배너 각각 다른 색 → 시선 분산

- 개선 1: 카테고리 그리드 — 배경 흰색, 인디고 보더, 이모지+레이블만 — 색상 6개 → 1개

- 개선 2: 히어로배너 — 인디고 단색 그라디언트로 통일, 텍스트 크기 업

- 개선 3: 섹션 헤더 — 폰트 크기 키우고 서브 텍스트 줄여 위계 명확화

- 개선 4: 카드 — 그림자만 주고 배경 흰색. 사진이 주인공이 되게 (CatchTable 방식)

- 개선 5: 홈 최상단 컨텍스트 바 — 날씨 + 시간 + 지역을 한 줄 요약

- 개선 6: 퀵 필터 배너(현재 구현) — 인디고 테마로 색상 통일

난이도: ★★☆☆☆ ¦ 예상 공수: 3-5일 ¦ 우선순위: Phase 1

## ③ 색상 전환 구현

- app_theme.dart: primary = Color(0xFF3A4F9E), bg2 = Color(0xFFEEF1FA)

- 그라디언트: primaryGradient = [#3A4F9E, #5B73C4], heroBannerGradient = [#1E2D6B, #3A4F9E]

- Accent 코랄(#E8563A)은 AI 코스 생성 버튼 1개에만 집중 사용

- pubspec.yaml 변경 없음 — 코드 변경만으로 전체 반영

난이도: ★☆☆☆☆ ¦ 예상 공수: 2일 ¦ 우선순위: Phase 1

## ④ 마이 코스 탭 — 커뮤니티 기능

중요: 커뮤니티 기능은 백엔드(서버+DB+인증) 없이 구현 불가. 현재 앱은 100% 로컬 SharedPreferences 기반이므로 서버 도입이 전제조건이다.

서브탭 구성:

- 내 코스 탭: 생성한 코스 + 저장한 코스 + 히스토리 통합 (현재 SavedScreen + MyScreen 히스토리)

- 커뮤니티 탭: 다른 사용자가 공유한 코스 피드 (카드형 스크롤)

커뮤니티 탭 핵심 기능:

- 코스 공유: "공개로 저장" → Supabase courses 테이블 업로드

- 좋아요/북마크: likes 테이블, user_bookmarks 테이블

- 댓글: comments 테이블 (1단계)

- 필터: 지역별 / 분위기별 / 최신순·인기순

- 커스터마이징: 공유 코스에서 장소 추가/삭제 후 내 코스로 복제

난이도: ★★★★☆ ¦ 예상 공수: 3-4주 ¦ 우선순위: Phase 2 (백엔드 구축 후)

## ⑤ 내 주변 탭 — 커뮤니티 핫픽 (나중에)

- 상단 섹션: "이 지역 핫 코스" — 좋아요 TOP 3-5 커뮤니티 코스 수평 카드

- 하단 섹션: 기존 ExploreScreen (장소 검색 + 카테고리 필터)

- 지도 뷰 토글: 리스트 ↔ 지도 뷰 (카카오 지도 SDK 연동)

난이도: ★★★☆☆ ¦ 예상 공수: 2주 ¦ 우선순위: Phase 3 (커뮤니티 구축 후)

## ⑥⑦ MY 탭 — 프로필 검색 + 공개 프로필

- 내 프로필: 닉네임, 프로필 사진(Supabase Storage), 공개 코스 수, 팔로워/팔로잉

- 사용자 검색: 상단 검색창 → 닉네임 검색 → 프로필 카드 결과

- 공개 프로필: 타 사용자 클릭 → 공개 코스 그리드 노출

- 프라이버시 설정: 코스별 공개/비공개 (기본값: 비공개)

- 팔로우: follower_following 테이블, 팔로우한 사람 코스 피드 우선 노출

난이도: ★★★☆☆ ¦ 예상 공수: 2-3주 ¦ 우선순위: Phase 2

## ⑧ 문화행사 — 지역 표시 + 상세보기

- 문제: 선택 지역과 이벤트 지역 불일치 시 혼란, 상세보기 없음

- 개선 1: 섹션 헤더에 "📍 대전 유성구 문화행사" 식으로 지역명 명시

- 개선 2: 이벤트 카드 탭 → 상세 바텀시트 (제목/날짜/장소/요금/설명)

- 개선 3: 바텀시트 내 "공식 홈페이지" 버튼 → 인앱 WebView로 열기

- 개선 4: 현재 지역 기반 이벤트만 노출, 지역 라벨 명시

난이도: ★★☆☆☆ ¦ 예상 공수: 2-3일 ¦ 우선순위: Phase 1

## ⑨ 위치 선택 — 시→구→동 3단계 계층

- 현재: 시(City) → 구(District) 2단계

- 목표: 시(市) → 구(區) → 동(洞) 3단계 드릴다운

- 데이터: 행정안전부 법정동코드 공공데이터 활용 (무료 개방)

- 서울 424동, 전국 약 3,500개 동 → JSON 에셋 번들링

- _districtMap 구조를 Map<String, Map<String, List<String>>> 으로 확장

- 상위 단계(구 자체)도 선택 가능: "강남구 전체" 검색 허용

- 인기 동(洞) 검색: 최근 지역 캐시에 동 단위도 저장

난이도: ★★★☆☆ ¦ 예상 공수: 1주 ¦ 우선순위: Phase 1

## ⑩ 원데이 클래스 탭

원데이클래스는 ODD의 데이트 코스와 완벽히 결합되는 컨텐츠 — 데이트의 "체험" 슬롯을 직접 채운다.

| 방법 | 난이도 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| ① 네이버 키워드 검색 | ★☆☆☆☆ | NaverPlaceService "원데이클래스" 쿼리 추가 — 즉시 구현 가능 |
| ② 카카오 카테고리 | ★★☆☆☆ | CE7(강습/클래스) 카카오 로컬 API 카테고리 검색 |
| ③ 클래스101 제휴 | ★★★☆☆ | 파트너 API 제휴 신청 → 수수료 5-8% 수익 가능 (추천) |
| ④ 크롤링 | ★★★★☆ | 법적 위험 + 유지보수 부담 — 권장하지 않음 |

추천: ① 방법으로 즉시 런칭 → 사용자 반응 확인 후 ③ 제휴로 업그레이드

난이도: ★★☆☆☆ (①기준) ¦ 예상 공수: 3-5일 ¦ 우선순위: Phase 1 말기

## ⑪ 친구 추가·커플 연동 + 캘린더

이 기능은 앱의 핵심 차별점이 될 "킬러 피처"다. 커플 앱(비트윈)과 데이트 코스 앱의 교차점 — 성공 시 강력한 Lock-in 효과.

구현 구조:

- 파트너 코드: 6자리 랜덤 코드 생성 → 파트너 입력 → couple_links 테이블

- 커플 캘린더: shared_calendar 테이블 (event_date, course_id, note)

- 코스 등록: 코스 결과 화면 → "캘린더에 저장" → 날짜 선택 → 커플 캘린더

- 알림: 저장한 데이트 D-3, D-1, 당일 아침 푸시 (Firebase Messaging)

- 기념일: anniversary 테이블 → 매년 자동 알림 + 맞춤 코스 추천

친구(비커플) 기능:

- 친구 추가: 닉네임 또는 코드 검색 → 팔로우

- "친구에게 코스 공유" 버튼 → 카카오톡/문자 딥링크

- 그룹 코스: Phase 4에서 3인 이상 그룹 데이트 코스 지원 고려

난이도: ★★★★★ ¦ 예상 공수: 4-6주 ¦ 우선순위: Phase 3

# 4. 전문가 추가 개선안 (요청 외 — 10년차 관점)

아래 항목들은 요청사항에 없지만 앱의 성장과 생존을 위해 반드시 함께 다루어야 한다.

## A. 백엔드 아키텍처 도입 [최우선]

현재 앱은 서버가 없다. 커뮤니티·프로필·커플 기능 등 v4.0의 절반 이상이 백엔드 없이 불가능하다.

추천: Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage 올인원)

- Auth: 카카오·네이버 소셜 로그인, 이메일/비밀번호

- Database: users, courses(공개), likes, couples, calendar, events 테이블

- Storage: 프로필 사진, 코스 커버 이미지

- Realtime: 커플 캘린더 실시간 동기화, 좋아요 카운트 실시간

- 비용: Free tier — 유저 1만명까지 무료

## B. 소셜 로그인

- 카카오 로그인: flutter_kakao_login (국내 MAU 4천만)

- 네이버 로그인: flutter_naver_login

- 애플 로그인: sign_in_with_apple (iOS App Store 제출 필수)

- 로그인 없이 탐색 허용: 코스 생성까지 비회원 가능, 저장/공유 시 로그인 유도

## C. 홈 화면 컨텍스트 인텔리전스

- 날씨 연동 강화: 현재 코스 프롬프트 주입만 → 홈 상단 날씨 카드 노출

- "지금 이 시간 추천": 오전/낮/저녁/밤 + 날씨 + 지역 조합 → 맞춤 배너 1개

- 커플 기념일 카운트다운: 로그인 시 홈 최상단 "D-12 사귄 날 기념일" 표시

- 최근 본 장소: 홈 하단 "최근 탐색한 장소" 가로 스크롤 (CacheService 활용)

## D. 성능 최적화

- 홈 화면 지연 로딩: initState 6카테고리 병렬 fetch → 화면 표시 후 순차 로딩으로 체감 속도 개선

- Skeleton Screen: shimmer를 홈 카드에도 적용 (현재 상세 화면만)

- 이미지 캐시: cached_network_image CacheManager maxAge 7일 설정

- API 병렬화: 일부 직렬 fetch → Future.wait() 전환으로 30% 속도 개선 가능

## E. 수익화 모델 설계 [현재 매출 0원]

| 모델 | 시점 | 예상 수익 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제휴 수수료 | Phase 1 | 월 30-100만원 | 네이버 예약/CatchTable 레퍼럴 딥링크 수수료 2-5% |
| 클래스 수수료 | Phase 2 | 월 50-200만원 | 클래스101/탈잉 제휴 5-8% 수수료 |
| ODD Premium | Phase 3 | 월 3,900원/인 | 무제한 코스, 커플 캘린더 고급 기능, 광고 제거 |
| B2B 광고 | Phase 4 | 월 200만원~ | 지역 카페/식당 "ODD 추천 장소" 배지 유료 노출 |

## F. 애널리틱스 도입

- 현재: 사용자 행동 데이터 0 — 어떤 카테고리를 보는지, 코스 완료율이 얼마인지 모름

- Firebase Analytics: 무료, Flutter 패키지 완비 (설치 반나절)

- 핵심 이벤트: course_generated, place_viewed, category_tapped, course_shared

- Crashlytics: 앱 크래시 자동 리포팅

- A/B 테스트: Firebase Remote Config → 색상/카피/카드 레이아웃 실험

## G. 콘텐츠 모더레이션 (커뮤니티 전제)

- 이미지: Gemini Vision API SafetySettings → 부적절 이미지 자동 차단

- 텍스트: 욕설/혐오 키워드 필터링 + 신고 기능

- 신고 시스템: 3회 신고 → 자동 비공개, 관리자 검토 큐

## H. ASO (앱 스토어 최적화)

- 앱 이름: "ODD - AI 데이트 코스 추천" (검색 키워드 포함)

- 키워드: 데이트 앱, 커플 앱, 데이트 코스, 데이트 장소 추천, 주말 데이트

- 스크린샷: 코스 생성 결과 → 실제 장소 사진 포함 결과 화면이 가장 효과적

- 리뷰 유도: 코스 완료 후 "즐거우셨나요?" 팝업 (in_app_review 패키지)

- 현재 미등록 → 조기 등록 시 신규 앱 우대 노출 기간 활용 가능

# 5. 기술 아키텍처 설계

## 5.1 현재 vs 목표 아키텍처

| 레이어 | 현재 (v3.1) | 목표 (v4.0) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter 3.44 / Dart 3.12 | 동일 + Riverpod 상태관리 |
| Storage | SharedPreferences (로컬) | + Supabase PostgreSQL (서버) |
| Auth | 없음 | Supabase Auth + 카카오/네이버 |
| AI 엔진 | Gemini 1.5 Flash (직접 호출) | 동일 (키 서버사이드 이전 권장) |
| Place API | Naver + Kakao + Google | 동일 + 원데이클래스 전용 쿼리 |
| Push | 없음 | Firebase Cloud Messaging |
| Analytics | 없음 | Firebase Analytics + Crashlytics |
| 지도 | 없음 | 카카오맵 Flutter SDK |

## 5.2 신규 추가 패키지

| 패키지 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| supabase_flutter | ^2.5.0 | 백엔드 DB + Auth + Storage + Realtime |
| flutter_kakao_login | ^5.0.0 | 카카오 소셜 로그인 |
| firebase_analytics | ^11.0.0 | 사용자 행동 분석 |
| firebase_messaging | ^15.0.0 | 푸시 알림 |
| flutter_riverpod | ^2.5.0 | 상태관리 (Provider 패턴 → Riverpod 이전) |
| in_app_review | ^2.0.0 | 앱스토어 리뷰 유도 팝업 |
| table_calendar | ^3.1.0 | 커플 캘린더 UI |

# 6. 단계별 개발 로드맵

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 UI 리프레시 | 4-6주 | ① 하단탭 개명+아이콘 ② 인디고 색상 전환 ③ 홈화면 리디자인 ⑧ 문화행사 상세보기 ⑨ 시→구→동 3단계 ⑩ 원데이클래스(①방법) | 앱 색상 통일 탭 명칭 변경 지역 3단계 동작 문화행사 바텀시트 |
| Phase 2 백엔드+인증 | 6-8주 | Supabase 세팅 카카오/네이버 로그인 ④ 내 코스 탭(클라우드 저장) ⑥⑦ 프로필+사용자 검색 Firebase Analytics | 로그인 동작 프로필 생성/편집 코스 클라우드 저장 |
| Phase 3 커뮤니티 | 6-8주 | ④ 커뮤니티 탭 ⑤ 핫픽 섹션 ⑪ 커플 연동+캘린더 모더레이션 ODD Premium 구독 | 코스 공유+좋아요 커플 연결 동작 캘린더 코스 등록 |
| Phase 4 성장+수익화 | 지속 | 클래스101 제휴(③) ASO + 앱 출시 B2B 광고 상품 그룹 데이트 코스 | 앱스토어 등록 제휴 수수료 수익 MAU 1만 달성 |

# 7. 마케팅 & 성장 전략

## 7.1 타겟 세그먼트

| 세그먼트 | 연령대 | 핵심 가치 제안 |
| --- | --- | --- |
| 신혼/장기 커플 | 20대 후반~30대 | "매주 똑같은 데이트" 탈출 → AI가 새로운 코스 발굴 |
| 새내기 커플 | 20대 초반 | "뭐할지 모르겠어" → 1분 안에 완성된 데이트 코스 |
| 솔로/친구 그룹 | 20-30대 | 주말 계획 없을 때 → 지역 기반 즉흥 코스 |

## 7.2 채널 전략

- 인스타그램/틱톡: 실제 코스 결과 스크린샷 + 장소 사진 → UGC 바이럴 유도

- 카카오 채널: 오픈 시 무료 메시지 "이번 주말 데이트 코스 AI가 골라드려요"

- 블로그 SEO: 지역별 "xx동 데이트 코스 추천" 롱테일 키워드 공략

- 커뮤니티: 나는솔로/결혼, 에브리타임 등 커플 커뮤니티 바이럴

- PR: "AI가 짜주는 데이트 코스" 테크 미디어 투고 (뉴닉, 캐릿 등)

## 7.3 North Star Metric

"주간 코스 생성 수(Weekly Courses Generated)" — 유저가 실제로 데이트 계획을 세운 횟수가 앱의 핵심 가치를 측정한다.

- L1 — DAU/WAU: 일간·주간 활성 사용자 (목표: 3개월 내 DAU 1,000)

- L2 — 코스 생성 완료율: 시작 → 결과 화면 도달률 (목표: 70% 이상)

- L3 — 코스 저장률: 생성 후 저장 비율 (목표: 40% 이상)

- L4 — D7 리텐션 (목표: 30% 이상 — 앱 평균 15-20%)

- L5 — 커플 연동률: 로그인 유저 중 커플 연결 완료 비율 (목표: 50%)

# 8. 결론 및 우선순위 액션 아이템

ODD는 현재 기술 기반(AI 엔진, 3-소스 장소 DB, UX 구조)이 탄탄하다. 다음 도약을 위한 병목은 ① 색상·디자인 통일성, ② 백엔드 도입, ③ 커뮤니티 기반 바이럴 루프 세 가지다.

## 즉시 실행 (이번 주)

- app_theme.dart: 핑크 → 딥 인디고 (#3A4F9E) 전환 (약 2시간)

- main_nav.dart: 탭 라벨·아이콘 변경 — 홈/내 주변/추천/마이 코스/MY (약 1시간)

- home_screen.dart: 카테고리 그리드 색상 정리, 히어로배너 인디고 통일 (약 4시간)

- 문화행사 상세 바텀시트 추가 + 지역명 섹션 헤더 (약 3시간)

## 1개월 내

- 위치 시→구→동 3단계 구현 (법정동 JSON 에셋 번들링)

- 원데이클래스 탭 (네이버 키워드 검색 방식)

- 홈 화면 컨텍스트 바 (날씨+시간 요약)

- Firebase Analytics + Crashlytics 설치

## 3개월 내

- Supabase 백엔드 세팅 + 카카오 소셜 로그인

- 사용자 프로필 + 공개 코스 기능

- 커뮤니티 탭 MVP (공유 + 좋아요)

- in_app_review 리뷰 유도 팝업

## 6개월 내

- 커플 연동 + 공유 캘린더

- 푸시 알림 (기념일 + 날씨 기반 코스 추천)

- ODD Premium 구독 런칭

- Google Play / App Store 공식 출시 + ASO

ODD — 당신의 데이트를 특별하게

본 보고서는 현재 v3.1.0 스크린샷 및 코드베이스 분석을 기반으로 작성되었습니다.